南京医科大学康达学院

春园、秋园苗木采购栽植及养护招标公告

项目编号:KD2019102401

根据我院计划安排，现对南门两侧春园、秋园苗木采购栽植进行招标。本次招标采取自愿形式，凡符合招标要求的施工单位均可以在规定时间内按要求编制投标文件,参与投标。

一、综合说明

1.招标单位：南京医科大学康达学院

2.项目名称：春园、秋园苗木采购栽植及养护

3.建设地点：花果山大道春晖路88号南门口

4.建设规模及内容：详见清单及图纸

5.苗木采购要求：

（1）进场景观苗木标准应为一级苗及以上（根据苗木实际要求），生长健壮、树形优美、枝叶繁茂、色泽正常、根系发达、分枝层次分明、树干干直弯曲度≤10°，冠幅饱满且整齐无明显折枝变形，无病虫害和机械损伤等外形要求；

（2）进场景观苗木应土球完整，无松散、假土球现象，土球直径为胸径的8-10倍，土球厚度应为土球直径的3/5以上，并须用草绳、布袋或钢丝网捆扎；

（3）提供有关部门出具的合法检疫手续；

（4）苗木以修剪后高度、蓬径为准；

（5）提供实地清晰的注明拍摄日期的彩色冲洗照片（网上复制、打印、下载无效），每种苗木提供两组照片（一组单株苗照，一组实地林照）；

（6）采购苗源以连云港市及周边地区为主。

6.苗木栽植养护要求：

（1）苗木采购定货前乙方提出甲方组织相关部门人员进行苗木考察，经考察合格后方可采购进场栽植施工；

（2）苗木进场栽植前，树穴大小和深浅应根据苗木的规格和土层的厚薄、坡度大小、地下水位高低及土壤酸碱情况而定，一般乔木不低于1立方米，并施足有机基肥；

（3）养护期两年内每天养护人员不低于3人，未达要求的按照相应的规定进行处罚；

（4）养护期内死亡苗木应及时更换并相应顺延苗木养护时间；

（5）养护期内按规范浇水、施肥、松土、除草、病虫害防治等各项工作，确保苗木生长良好，苗木栽植后应加大灌水量和灌水强度，提供具体养护实施方案；

（6）提供防台暴雨措施方案，提高苗木成活率，支撑形式可采用三角架式，必须保证结实、安全、整齐、美观。

7.工期要求：30日历天，具体开工时间以书面通知为准。

二、投标报价

投标人根据招标人提供的招标清单、图纸编制投标报价文件，投标人报价前应认真查看招标清单和图纸，并组织技术人员勘探现场，编制文件时应充分考虑市场风险和政策调整确定风险系数。

三、投标人资格要求

1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业范围包含相关园林绿化工程，营业执照处于有效期内，须提供2017年、2018年经审计后的财务报表原件（不满一年的无需提供）。

2.本工程须满足以下条件资格审查合格条件：
    a.独立订立合同的能力；
    b.投标人如具备相关园林地绿化施工业绩（须提供相关合同文件、中标通知书及竣工合格证明，有建设、监理、质监部门签署意见的证明原件文件以被查验），并在人员、机械设备、资金等方面具有相应的施工能力。可作为评标加分项。

3.符合法律、法规规定的其他条件:

a.招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现挂靠单位投标并中标的，将取消其中标资格，不退还投标保证金；如发现挂靠单位报名，将取消其投标资格。
      b.资格审查时提供项目负责人的注册证书（有效期内）、社会保险缴纳明细证明（由当地社保机构出具社保缴纳证明材料，并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章，在本单位缴纳社会保险时间为2019年7月至2019年9月）。其他人员资格要求详见招标文件。

4.投标人须携带身份证原件以备查验；

5.投标人不得存在下列情形之一：

①为本招标项目提供招标代理、造价、设计服务的；

②处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

③因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

④不符合法律、法规规定的其他条件。

⑤本次招标不接受联合体投标。

四、招标流程

1.对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对申请投标单位的资格进行预审并登记，投标人资格由招投标管理中心审查合格后，通知符合要求的投标人缴纳投标保证金和标书费。

2.本工程投标保证金:人民币 捌仟元整（¥8000.00元）。

3.请投标人（个人无效）在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，投保保证金缴纳采用投标单位对公账户转账的方式，学院财务处不接受现金缴纳。退还保证金时，由学院对公账户转账至投标单位对公账户，投标人或其代理人不得以个人名义代缴，否则作废标处理。

开户名称：南京医科大学康达学院

银行账号：10440501040007325

开户行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

备注：通过审核并缴纳保证金成功后方视为应标成功。无故不参加投标的，标书不符合要求导致废标的扣除保证金的20%作为违约金，以示招投标工作的严肃性。中标单位保证金转为工程履约保证金，项目竣工验收合格且审计结束后十五个工作日内支付（无息）,未中标单位保证金中标公示结束后七个工作日内返还（无息）。

投保保证金缴纳截止时间2019年11月14日9:00，超过截止时间缴纳的视为投标无效。

五、投标书

1.法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项，被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料），投标函等；

2.企业营业执照副本、资质证明、税务登记证等文件原件及盖章复印件；

3.相关业绩证明、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件原件及盖章复印件；

4.项目经理：必须具备相关专业资格要求，提交原件及盖章复印件审查；

5.投标报价清单（商务标）；

6.施工组织设计（技术标）；

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式肆份，正本壹份，副本叁份。投标文件应根据招标人提供的项目名称和工程量编制。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

六、评标方法

1.本工程项目评标工作在南京医科大学康达学院采购招标工作监督小组的监督下，由采购招标工作小组组织评标。能够满足招标文件实质性要求的投标人中，招标人将对投标人进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标单位，招标人将不作任何解释。

本项目采用综合评分法，总分为100分，评分方法如下：

| 评审因素 |  | 分数 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标书制作 |  | 5分 | 投标文件编制完整、格式规范、装订整齐，符合文件要求的（5分）；反之并存在疏漏的，按每项扣除1分，扣完为止。 |
| 商 务 标 | 投标报价 | 40分 | 投标人投标报价得分=基准价/投标报价*40；基准价根据投标人报价情况，由评标小组依据优质合理价格确定（参与投标≥5家，去掉一个最高分和一个最低分取平均值）。 |
|  | 综合实力、财务 | 5分 | 1.满足招标文件中资质要求的得2分；2.投标企业实收资本＞200万元人民币得3分、≤200~＞100万元得2分，≤100~＞50万得1分，≤50万元得0分。未提供证明文件如年度财务报表不得分。 |
|  | 社会信誉 | 2分 | 投标人信誉和知名度：较好及以上（2分）；一般（1分）。 |
|  | 企业市场 行为 | 2分 | 无市场不良行为纪录或通报批评记录的得2分，反之不得分。 |
|  | 业绩情况 | 6分 | 投标人提供相关苗源地照片及绿化工程采购栽植养护业绩达到招标要求每一项得2分，最高得6分；工程业绩以竣工验收合格之日至项目招标公告之日三年内有效，工程业绩须提供中标通知书、合同、竣工验收报告等证明文件。 |
|  | 项目经理 | 3分 | 项目经理必须具备园林专业中级职称及以上并提供参保证明得1分。项目经理获得过市级及以上主管部门奖励的加1分，未提供证明材料的不得分；项目经理有类似工程项目业绩的加1分，未提供证明材料的不得分。 |
|  | 项目经理 答辩 | 5分 | 项目经理未到场的不得分；根据项目经理答辩情况得分，最高5分。 |
|  | 技术响应 | 4分 | 提供样品或图样得0-4分，不提供不得分。 |
|  | 质保及承诺 | 8分 | 能响应招标文件要求的得2分；质保期优于招标要求视情况加0-2分；承诺质保期内园林绿化养护符合规范要求，根据评比情况得0-4分。 |
| 技 术 标 | 工期目标 | 4分 | 工期目标满足招标工期要求，得2分，否则不得分；优于招标工期加2分。 |
|  | 质量目标 | 2分 | 质量目标符合招标文件要求，得1分，否则不得分；优于招标文件加1分。 |
|  | 安全文明 施工 | 2分 | 安全文明施工符合要求及计划措施合理，各得1分，合计2分。 |
|  | 施工方案 | 12分 | 平面布置合理3分，施工机械设备满足工程需要得3分；劳动力组织均衡得3分；施工现场管理措施到位得3分。 |
| 合计 |  | 商务标80分，技术标20分，合计100分 |  |

统计上述最终总分，即为投标人的最终得分结果，按照分数由高到低依次排序确定中标候选单位。评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

招标人保留对中标候选人所报业绩及投标全过程所提供所有信息的真实性的最终核实权，若经考证所提供信息不真实，则取消其中标权，并视情节上报建设行政主管部门。

2.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，由招标人确认。

4.评标结果产生后3个工作日内挂网公示，公示结束后（无异议）即向中标单位发书面中标通知书。

七、招标报名与交底

1.招标文件发售时间：2019年10月24日~11月14日（节假日除外）。

上午8:30~11:30，下午2:30~5:00。

有意向的符合招标条件的潜在投标人，必须在规定时间内，独立向学院招投标管理中心索取招标清单（需缴纳标书费人民币伍佰元整，￥500.00元），投标人自行在学院官网下载招标文件将投标报名表提交至南京医科大学康达学院行政楼303室招投标标管理中心（二）（节假日除外）。

联系人：龚老师  联系电话： 0518-80689890

电子邮箱：kdztb@njmu.edu.cn

2.报名时间：2019年10月24日~ 11月14日（节假日除外）。

上午8:30~11:30，下午2:30~5:00。

报名截止时间为2019年11月14日下午2：30（北京时间）

3.报名审核材料：被委托人单位证明（被委托人应为投标人本单位员工，提供社保缴纳证明材料）及身份证原件与复印件；单位资质证书、安全生产许可、企业经营执照等文件原件及盖公章复印件；项目负责人、技术负责人、项目管理人员资质证明原件及盖公章复印件等。

4.投标人须安排工程造价和施工专业技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：招标清单，现场方案等。

5.统一技术交底时间：

2019 年11月6日（下午4:00-5:00）

项目联系人：宋老师          联系方式：051880689580

八、开标时间和地点

开标时间： 2019年11月14 日 下午2:30 （北京时间）

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307室评标会议室

九、合同签订和主要条款

1.合同签订：接到中标通知书起5日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2.主要条款：（1）合同工期30日历日；

（2）付款方式：工程完成验收合格后，付合同价款50%，经审计核定养护期达一年付审定价的80%，两年养护期满经甲方验收合格后付清（不计利息）。

（3）审计方式：审计核减率低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-8%（含）之间的，审计费由施工方承担20%，院方承担80%；核减率8%-10%（含）的，审计费由施工方承担80%，院方承担20%；核减率超过10%的，审计费由施工方全部承担。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）养护保证书：养护两年内按时按要求完成后期养护工作，更优惠质保条件可另附。

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

十、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论何种原因，投标单位未在开标时间到达开标现场或未提交投标书的，将扣除20%的投标保证金以示投标严肃性。

3.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

4.不符合本招标书要求的标书视为废标。

5.是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

招投标管理中心

2019年10月24日

投标文件主要格式

一、投标函

南京医科大学康达学院：

1、根据已收到的《春园秋园苗木采购栽植及养护》招标文件及清单等，我单位经综合研究上述招标文件及其它有关文件以后，投标总价为人民币       （大写）          万元。

2、我们保证在贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       .天（日历天数）内完成合同中规定的全部工程，质量等级达到       。

3、我们保证中标后派出        （姓名）项目经理全面负责本工程的施工，否则承担违约责任。

4、我们保证将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标函，在此期限期满之前的任何时间，本投标函一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

6、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、在制定和执行正式的合同协议书之前，本投标函连同你方书面的中标通知书，将构成我们双方之间具有约束力的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：                     传真：

日期：      年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理一切与                                 （项目名称）投标有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                    （单位公章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

2019年    月    日

委托代理人身份证复印件（本页下方，不得粘贴）

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

三、投标报价表

按工程量清单报价

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

四、施工组织设计及技术方案

五、投标人资格证明文件

1、企业法人营业执照、资质（复印件加盖公章有效，提供原件备查）；

2、按招标文件要求提供……

…

六、投标人近三年业绩

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目规模 | 完 成 时 间 | 用户 名称 | 用 户 电 话 | 合 同 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）         法定代表人：（签字或盖章）

七、业绩、财务、信誉情况及技术响应情况

八、售后服务方案或质保服务承诺等

九、合理化建议

十、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 春园、秋园苗木采购栽植及养护 | 项目编号 | KD2019102401 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2019年11月14下午2:30 | 项目负责人 | 龚老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、开户许可证复印件、投标人简单情况介绍、投标保证金缴纳凭证随报名表一起提交 单位盖章: |  |  |  |